Guia de Bolso — Roteiro de Lançamento

Passo a passo completo até a Play Store e App Store

Autor: Bruno Disliler

Maio de 2026

guiadebolso.app

# Índice

Introdução

1. FASE 1 — FINALIZAÇÃO DO APP (1–2 semanas)

2. FASE 2 — PREPARAÇÃO TÉCNICA PARA AS STORES (1 semana)

3. FASE 3 — CONFIGURAÇÃO DAS CONTAS NAS STORES (3–5 dias)

4. FASE 4 — SUBMISSÃO PLAY STORE (3–7 dias de review)

5. FASE 5 — SUBMISSÃO APP STORE (1–3 dias de review)

6. FASE 6 — INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO (antes do lançamento)

7. FASE 7 — LANÇAMENTO E DIVULGAÇÃO (semana do lançamento)

8. FASE 8 — PÓS-LANÇAMENTO (primeiros 30 dias)

9. Referências e Recursos

# Introdução

Este documento é o roteiro operacional para lançar o Guia de Bolso — aplicativo de descoberta turística para Imbituba/SC — na Google Play Store, Apple App Store e web de produção. Foi elaborado com base no estado real do código-fonte em maio de 2026.

## Estado atual do app (baseado no código)

O Guia de Bolso já está em produção na web (https://guiadebolso.app) com stack Next.js 16, React 19, Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage), Vercel e IA via Anthropic Claude. Funcionalidades implementadas incluem: home contextual com busca por IA, carrossel de parceiros, catálogo de lugares com geolocalização e clima (Open-Meteo), rotas curadas e roteiros IA, favoritos, avaliações moderadas, onboarding, painel admin completo, QR codes para estabelecimentos, política de privacidade (/privacidade), termos de uso (/termos), exclusão de conta, login Google + SMS, e PWA básico (site.webmanifest).

Ainda não implementado para lojas: Capacitor/wrapper nativo, builds AAB/IPA, formulários Data Safety (Google) e App Privacy (Apple), billing recorrente (Asaas), Apple Sign In, push notifications e service worker offline. Catálogo seed ~25 lugares; meta de lançamento ~100 (docs/CUSTOS.md).

## Objetivo deste documento

Fornecer um checklist acionável, fase por fase, desde a finalização do conteúdo e QA até a divulgação pós-lançamento. Cada item indica o que fazer, onde fazer, tempo estimado, dificuldade e observações práticas.

## Como usar o checklist

Marque [ ] → [x]: conforme concluir cada item (no Word: substitua manualmente ou use caixas de seleção).

Ordem sugerida: Fases 1 e 6 podem overlap parcial. Fase 2 requer Mac para iOS. Fases 4 e 5 podem correr em paralelo após builds prontos.

Referência de testes: Use checklist-testes.html (153 casos) e docs/TESTING-CHECKLIST.md como complemento da Fase 1.

## Estimativa total até o lançamento

Considerando execução solo (Bruno Disliler) e dependência de aprovações externas (Apple Developer, reviews das lojas):

| Fase Duração | Fase 1 — Finalização 7–14 dias | Fase 2 — Prep. técnica 5–7 dias |
| --- | --- | --- |
| Fase 3 3–5 dias | Fases 4+5 — Reviews 4–10 dias | Fase 6 — Infra 3–5 dias |
| Fase 7 — Lançamento 5–7 dias | Total estimado 6–8 semanas | Fase 8 30 dias pós |

Total realista: 6 a 8 semanas do estado atual até apps públicos nas duas lojas, assumindo dedicação parcial (~20–30 h/semana) e sem bloqueios graves de review.

FASE 1 — FINALIZAÇÃO DO APP (1–2 semanas)

| Estimativa de tempo 7–14 dias | Dificuldade geral Médio | Pré-requisitos App web em produção (guiadebolso.app); acesso admin |
| --- | --- | --- |

## 1.1 Conteúdo real

[ ] Cadastrar todos os locais com fotos reais

Onde: Painel Admin → /admin/lugares + Supabase Storage (bucket imagens)

Tempo estimado: 3–5 dias

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Meta de lançamento: ~100 lugares (docs/CUSTOS.md). Catálogo seed atual: ~25 lugares. Usar lib/imageCompress.js para otimizar uploads.

[ ] Cadastrar rotas reais com pontos e dicas corretas

Onde: Admin → /admin/rotas (tabelas rotas, rota_pontos, rota_dicas, rotas_localizacoes)

Tempo estimado: 2–3 dias

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Rotas curadas em /rotas; roteiros IA são gerados sob demanda. Validar mapas e ordem das etapas no celular.

[ ] Corrigir coordenadas das praias e locais outdoor

Onde: Admin → editar local → Google Places Autocomplete + tabela localizacoes

Tempo estimado: 4–8 horas

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Distância na home usa geolocalização real (hooks/useUserPosition.js). Coordenadas erradas afetam 'Perto de você' e clima.

[ ] Revisar descrições, horários de funcionamento e contatos

Onde: Admin → /admin/lugares; componente HorarioEditor (dois turnos/dia)

Tempo estimado: 2–3 dias

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Status aberto/fechado é calculado em tempo real (lib/horarios.js). Confirmar com estabelecimentos parceiros.

[ ] Configurar destaques do carrossel Parceiros na home

Onde: Admin → /admin/destaques + flags eh_parceiro em lugares

Tempo estimado: 2–4 horas

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Plano comercial atual: R$ 199/mês (lib/planoComercial.js). Carrossel: components/home/ParceirosCarrossel.js.

[ ] Revisar taxonomia (categorias, subcategorias e tags)

Onde: Admin → /admin/taxonomia; scripts SQL em supabase/

Tempo estimado: 4–6 horas

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: 9 categorias ativas (Natureza, Gastronomia, Noite, etc.). Máximo 5 tags por local.

## 1.2 Testes manuais completos

[ ] Executar checklist interativo completo (153 casos)

Onde: https://guiadebolso.app/checklist-testes.html (public/checklist-testes.data.json)

Tempo estimado: 2–3 dias

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Referência: docs/TESTING-CHECKLIST.md. Exportar resultado JSON ao final.

[ ] Testar todos os fluxos no celular real (~390px)

Onde: Dispositivo físico → guiadebolso.app ou build local

Tempo estimado: 1 dia

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Layout mobile-first; validar bottom nav, sheets e gestos de carrossel.

[ ] Testar em Android e iOS (Safari + Chrome)

Onde: Browsers nativos nos dois SOs

Tempo estimado: 4–6 horas

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Playwright e2e existe (npm run test:e2e) mas não substitui teste manual em device.

[ ] Testar com conexão 3G/lenta (throttling)

Onde: Chrome DevTools → Network → Slow 3G

Tempo estimado: 2 horas

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Home tem carregamento em duas fases; verificar skeletons e fallbacks por seção.

[ ] Testar GPS e geolocalização

Onde: Home, Explorar, detalhe de lugar, seção 'Perto de você'

Tempo estimado: 1 hora

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Permissão negada: app continua com região fixa Imbituba. Declarar na política de privacidade.

[ ] Testar upload de foto de perfil

Onde: /perfil/editar → Supabase Storage bucket imagens/avatars/

Tempo estimado: 30 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Compressão client-side via lib/imageCompress.js.

[ ] Testar login Google e SMS (OTP Twilio)

Onde: /login, LoginModal, AuthFlow

Tempo estimado: 1 hora

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Apple Sign In desabilitado (pendente Apple Developer Program). SMS via Supabase Auth + Twilio.

[ ] Testar busca por IA e limites free (5/dia)

Onde: Home SmartSearch → POST /api/buscar

Tempo estimado: 1 hora

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Modelo claude-sonnet-4-5; custo escala com catálogo (docs/CUSTOS.md). Premium = ilimitado.

[ ] Testar geração e exclusão de roteiro IA

Onde: /rotas → Criar roteiro; DELETE /api/roteiro/[id]

Tempo estimado: 1 hora

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Limite free: 2 roteiros/dia. Timeline: RoteiroItineraryView.

[ ] Testar sistema de avaliações e moderação

Onde: Detalhe do lugar + Admin /admin/avaliacoes

Tempo estimado: 1 hora

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Moderação automática via IA (POST /api/avaliacoes/analisar) + aprovação manual admin.

[ ] Testar QR Code de estabelecimentos

Onde: Admin PDF → scan /q/{slug} → redirect /lugares/[id]

Tempo estimado: 30 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: QR só para categorias comerciais; praias/natureza sem QR.

[ ] Testar exclusão de conta (requisito Apple)

Onde: Perfil → Excluir conta → DELETE /api/conta

Tempo estimado: 30 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: lib/deleteUserAccount.js remove favoritos, avaliações, roteiros, perfil e auth.users.

## 1.3 Correções pós-teste

[ ] Corrigir bugs encontrados nos testes

Onde: Repositório GitHub → Cursor → deploy Vercel

Tempo estimado: 2–5 dias (variável)

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Priorizar bloqueadores de login, busca IA, pagamento futuro e crashes.

[ ] Ajustes de UI/UX identificados no QA

Onde: Componentes em components/ e app/

Tempo estimado: 1–3 dias

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Seguir ENGINEERING_GUIDE.md e CODING_STANDARDS.md. Screenshots em docs/screenshots/.

[ ] Corrigir textos legais divergentes do código

Onde: lib/legalContent.js (Open-Meteo vs OpenWeatherMap; histórico buscas IA)

Tempo estimado: 2 horas

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Alinhar política com Data Safety (Google) e Privacy Labels (Apple) antes da submissão.

## 1.4 Performance

[ ] Verificar tempo de carregamento da home (LCP, TTI)

Onde: Vercel Analytics, Lighthouse mobile, WebPageTest

Tempo estimado: 2–3 horas

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Home carrega clima Open-Meteo em segunda fase. Meta: LCP < 2,5s em 4G.

[ ] Otimizar imagens (Storage + next/image)

Onde: Supabase Storage; scripts/refresh-brand-icons.mjs

Tempo estimado: 4–6 horas

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Cards com altura mínima 380px; usar WebP quando possível no admin.

[ ] Testar em dispositivos mais antigos (Android 8+)

Onde: Dispositivo físico ou BrowserStack

Tempo estimado: 2–4 horas

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Next.js 16 + React 19; validar gestos de carrossel (lib/horizontalCarousel.js).

[ ] Rodar npm run build e npm run test antes do release

Onde: Terminal local + CI GitHub

Tempo estimado: 30 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Testes unitários: lib/horarios.test.js, lib/premium.test.js, lib/marketingHost.test.js.

FASE 2 — PREPARAÇÃO TÉCNICA PARA AS STORES (1 semana)

| Estimativa de tempo 5–7 dias | Dificuldade geral Difícil | Pré-requisitos Fase 1 concluída; Node.js 20+; decisão Capacitor vs TWA |
| --- | --- | --- |

## 2.1 Configurar Capacitor

[ ] Instalar e configurar Capacitor no projeto Next.js

Onde: Terminal → npm install @capacitor/core @capacitor/cli

Tempo estimado: 4–6 horas

Dificuldade: [DIFÍCIL]

Observações: Capacitor ainda NÃO está no projeto (PWA via site.webmanifest apenas). Next.js 16 exige export estático ou server URL remota.

[ ] Configurar capacitor.config.ts (appId + appName + server.url)

Onde: Raiz do projeto; appId sugerido: app.guiadebolso.imbituba

Tempo estimado: 1–2 horas

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Para app híbrido: apontar server.url para https://guiadebolso.app ou embedar build estático.

[ ] Adicionar plataformas Android e iOS

Onde: npx cap add android && npx cap add ios

Tempo estimado: 2 horas

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: iOS requer Mac com Xcode. Sincronizar: npx cap sync.

[ ] Testar build nativo localmente

Onde: Android Studio / Xcode Simulator

Tempo estimado: 4–8 horas

Dificuldade: [DIFÍCIL]

Observações: Validar deep links (/lugares/[id], /q/{slug}), auth callback e cookies Supabase.

[ ] Resolver conflitos de plugins (push, splash, status bar)

Onde: Capacitor plugins + documentação capacitorjs.com

Tempo estimado: 2–4 horas

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Push notifications está no roadmap Q2; não bloqueia v1.

## 2.2 Assets obrigatórios

[ ] Criar ícone do app 1024×1024 px (sem transparência)

Onde: Design (Figma/Canva) → public/icon-192.png, logo.png existentes

Tempo estimado: 2–4 horas

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Rodar npm run icons (scripts/refresh-brand-icons.mjs) após atualizar logo.

[ ] Criar splash screen nas resoluções exigidas

Onde: Android res/ + iOS LaunchScreen.storyboard via Capacitor

Tempo estimado: 2–3 horas

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Cores brand: #1a4a3a (verde), #f0f4f3 (fundo).

[ ] Criar screenshots Play Store (mín. 2, ideal 8)

Onde: Dispositivo ou emulador → capturas 1080×1920 ou similar

Tempo estimado: 3–4 horas

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Sugerido: home, busca IA, detalhe praia, rotas, favoritos, perfil, carrossel parceiros, clima.

[ ] Criar screenshots App Store (mín. 3 por tamanho de tela)

Onde: iPhone 6,7" e 6,5" (obrigatórios); iPad se suportar tablet

Tempo estimado: 3–4 horas

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Apple exige dimensões exatas por device class. Usar Fastlane snapshot ou manual.

[ ] Criar feature graphic Play Store (1024×500 px)

Onde: Google Play Console → Store listing

Tempo estimado: 1–2 horas

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Banner horizontal com logo + tagline 'Descubra Imbituba'.

[ ] Preparar vídeo preview opcional (Play Store / App Store)

Onde: Gravação de tela + edição leve

Tempo estimado: 4–6 horas

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Opcional mas aumenta conversão. Mostrar busca IA e 'Ir agora'.

## 2.3 Build Android (APK/AAB)

[ ] Instalar Android Studio (versão estável)

Onde: developer.android.com/studio

Tempo estimado: 1–2 horas

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Inclui SDK Manager e emulador.

[ ] Configurar JDK 17

Onde: Android Studio → Settings → Gradle JDK

Tempo estimado: 30 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Capacitor 6+ recomenda JDK 17.

[ ] Gerar keystore de assinatura (GUARDAR COM SEGURANÇA)

Onde: keytool -genkey ou Android Studio → Generate Signed Bundle

Tempo estimado: 30 min

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Backup em cofre de senhas + nuvem criptografada. Perda = impossível atualizar app.

[ ] Gerar AAB (Android App Bundle) de produção

Onde: Android Studio → Build → Generate Signed Bundle/APK

Tempo estimado: 2–4 horas

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Play Store exige AAB desde 2021. versionCode incrementa a cada release.

[ ] Testar AAB em dispositivo físico (internal testing)

Onde: Play Console → Internal testing track

Tempo estimado: 2 horas

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Validar login OAuth (custom scheme redirect) e SMS.

## 2.4 Build iOS (somente com Mac)

[ ] Instalar Xcode (versão mais recente)

Onde: Mac App Store

Tempo estimado: 1–3 horas (download)

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Requer macOS atualizado (~15 GB disco).

[ ] Inscrever-se no Apple Developer Program (US$ 99/ano)

Onde: developer.apple.com/programs

Tempo estimado: 1–2 dias (aprovação)

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Necessário para TestFlight, App Store e Sign in with Apple (futuro).

[ ] Criar App ID no Apple Developer Portal

Onde: Certificates, Identifiers & Profiles

Tempo estimado: 30 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Habilitar Push (futuro), Associated Domains se usar Universal Links.

[ ] Criar certificado de distribuição e provisioning profile

Onde: Apple Developer Portal + Xcode automatic signing

Tempo estimado: 1–2 horas

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Xcode managed signing simplifica para solo dev.

[ ] Gerar arquivo .ipa de produção

Onde: Xcode → Product → Archive → Distribute App

Tempo estimado: 2–4 horas

Dificuldade: [DIFÍCIL]

Observações: Primeira vez costuma exigir ajustes de capabilities e entitlements.

[ ] Testar em dispositivo físico via TestFlight

Onde: App Store Connect → TestFlight

Tempo estimado: 1 dia

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Convidar testers internos antes da submissão pública.

FASE 3 — CONFIGURAÇÃO DAS CONTAS NAS STORES (3–5 dias)

| Estimativa de tempo 3–5 dias | Dificuldade geral Médio | Pré-requisitos Conta Google/Apple; política de privacidade publicada |
| --- | --- | --- |

## 3.1 Google Play Console

[ ] Criar conta Google Play Developer (US$ 25 taxa única)

Onde: play.google.com/console/signup

Tempo estimado: 1 hora + verificação

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Verificação de identidade pode levar 24–48h.

[ ] Preencher perfil do desenvolvedor e dados fiscais

Onde: Play Console → Settings → Developer account

Tempo estimado: 1 hora

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Nome público: Bruno Disliler ou Guia de Bolso.

[ ] Aceitar acordos de distribuição e políticas

Onde: Play Console → Policy → App content

Tempo estimado: 30 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Inclui acordo de distribuição de apps e exportação EUA.

[ ] Criar novo app no Console

Onde: Play Console → Create app

Tempo estimado: 30 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Idioma padrão: Português (Brasil). App ou jogo: App.

[ ] Configurar país/região de distribuição

Onde: Play Console → Production → Countries

Tempo estimado: 15 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Iniciar com Brasil; expandir depois se desejado.

[ ] Preencher Data Safety (declaração de coleta de dados)

Onde: Play Console → App content → Data safety

Tempo estimado: 2–3 horas

Dificuldade: [DIFÍCIL]

Observações: Declarar: e-mail, telefone, localização aproximada, logs de uso, dados de conta. Terceiros: Supabase, Google, Twilio, Anthropic.

[ ] Configurar URL de política de privacidade

Onde: Play Console → Store settings

Tempo estimado: 15 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: JÁ EXISTE: https://guiadebolso.app/privacidade (revisar texto antes de submeter).

## 3.2 Apple App Store Connect

[ ] Ativar Apple Developer Program (US$ 99/ano)

Onde: developer.apple.com + App Store Connect

Tempo estimado: 1–2 dias

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Mesma conta para certificados e Connect.

[ ] Aceitar acordos de licença em App Store Connect

Onde: App Store Connect → Agreements

Tempo estimado: 15 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Novos acordos aparecem periodicamente; bloqueiam upload.

[ ] Criar novo app no App Store Connect

Onde: App Store Connect → My Apps → +

Tempo estimado: 30 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Nome: Guia de Bolso (verificar disponibilidade).

[ ] Configurar Bundle ID e SKU único

Onde: App Store Connect + Developer Portal

Tempo estimado: 30 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: SKU interno (ex.: GUIADEBOLSO2026). Bundle = app.guiadebolso.imbituba.

[ ] Preencher App Privacy (Privacy Nutrition Labels)

Onde: App Store Connect → App Privacy

Tempo estimado: 2–3 horas

Dificuldade: [DIFÍCIL]

Observações: Deve coincidir com lib/legalContent.js. Incluir localização (when in use), identificadores, uso.

## 3.3 Política de privacidade e termos

[ ] Revisar e finalizar política de privacidade

Onde: lib/legalContent.js → app/privacidade/page.js

Tempo estimado: 4–8 horas

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Rascunho em docs/legal/privacidade.md. Recomendada revisão jurídica. Corrigir Open-Meteo (não OpenWeatherMap).

[ ] Cobrir todos os terceiros e finalidades (LGPD)

Onde: Seção 5 de legalContent.js

Tempo estimado: 2 horas

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Supabase, Vercel, Google OAuth, Twilio, Anthropic, Open-Meteo, apps de mapas.

[ ] Garantir URL pública acessível e estável

Onde: https://guiadebolso.app/privacidade (Vercel produção)

Tempo estimado: Concluído

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Considerar SSR do texto legal para crawlers das lojas (hoje é client-side).

[ ] Publicar Termos de Uso em URL pública

Onde: https://guiadebolso.app/termos

Tempo estimado: Concluído

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Links no login (LegalConsentLine), perfil e landing footer.

[ ] Adicionar privacy_policy ao site.webmanifest

Onde: public/site.webmanifest

Tempo estimado: 15 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Campo recomendado para TWA/Android.

FASE 4 — SUBMISSÃO PLAY STORE (3–7 dias de review)

| Estimativa de tempo 3–7 dias (review Google) | Dificuldade geral Médio | Pré-requisitos AAB assinado; Data Safety; store listing completa |
| --- | --- | --- |

## 4.1 Ficha do app na Play Store

[ ] Nome do app: Guia de Bolso

Onde: Play Console → Main store listing

Tempo estimado: 15 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Verificar conflito de marca com 'Guiabolso' (finanças) — landing já esclarece.

[ ] Escrever descrição curta (até 80 caracteres)

Onde: Play Console → Store listing

Tempo estimado: 30 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Ex.: 'Praias, restaurantes e rotas de Imbituba com busca por IA.'

[ ] Escrever descrição completa (até 4000 caracteres)

Onde: Play Console → Store listing

Tempo estimado: 1–2 horas

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Destacar: gratuito, login opcional, parceiros locais, clima, rotas.

[ ] Definir categoria: Viagem e guias locais

Onde: Play Console → Store settings

Tempo estimado: 15 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Tags: turismo, Imbituba, Santa Catarina, praias, gastronomia.

[ ] Configurar e-mail de suporte e site

Onde: Store listing

Tempo estimado: 15 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: contato@guiadebolso.app · https://guiadebolso.app

## 4.2 Classificação de conteúdo

[ ] Preencher questionário IARC de classificação etária

Onde: Play Console → App content → Content rating

Tempo estimado: 30 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Esperado: Livre (L). Sem violência, jogos de azar ou conteúdo adulto.

[ ] Declarar anúncios (se aplicável)

Onde: Play Console → App content → Ads

Tempo estimado: 15 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: App atual não exibe ads de terceiros. Carrossel parceiros = conteúdo editorial.

[ ] Declarar compras no app (futuro Premium)

Onde: Play Console → Monetization

Tempo estimado: 30 min

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Guia Premium R$ 9,90/mês planejado; billing Asaas ainda no roadmap. v1 pode ser 100% gratuito.

## 4.3 Upload e revisão

[ ] Fazer upload do AAB assinado

Onde: Play Console → Production → Create new release

Tempo estimado: 1 hora

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Testar antes em Internal → Closed testing.

[ ] Configurar distribuição e preço (gratuito)

Onde: Play Console → Pricing

Tempo estimado: 15 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Free to download.

[ ] Submeter para revisão

Onde: Play Console → Review release

Tempo estimado: 15 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Primeira submissão pode levar até 7 dias.

[ ] Acompanhar status e responder solicitações

Onde: Play Console → Policy status

Tempo estimado: Contínuo

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Responder em até 24h se Google pedir esclarecimentos sobre Data Safety.

## 4.4 Pós-aprovação Play Store

[ ] Testar instalação pela Play Store em device limpo

Onde: Dispositivo Android sem sideload

Tempo estimado: 1 hora

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Fluxo completo: onboarding → explorar → login → busca IA.

[ ] Verificar funcionalidades em build de produção

Onde: App instalado via Play Store

Tempo estimado: 2 horas

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: OAuth redirect e cookies são pontos críticos em WebView/Capacitor.

[ ] Publicar link da Play Store nas comunicações

Onde: Landing, Instagram, materiais parceiros

Tempo estimado: 1 hora

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Instagram já ativo: @guiadebolsoimbituba.

FASE 5 — SUBMISSÃO APP STORE (1–3 dias de review)

| Estimativa de tempo 1–3 dias (review Apple) | Dificuldade geral Difícil | Pré-requisitos Mac + .ipa + App Privacy + conta demo |
| --- | --- | --- |

## 5.1 Ficha do app na App Store

[ ] Nome do app (máx. 30 caracteres)

Onde: App Store Connect → App Information

Tempo estimado: 15 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: 'Guia de Bolso' cabe. Subtítulo sugerido: 'Turismo em Imbituba'.

[ ] Subtítulo (máx. 30 caracteres)

Onde: App Store Connect → Version → Subtitle

Tempo estimado: 15 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Foco em descoberta local + IA.

[ ] Descrição (até 4000 caracteres) e keywords (100 caracteres)

Onde: App Store Connect → Version

Tempo estimado: 1–2 horas

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Keywords: imbituba,praia,turismo,sc,restaurante,roteiro,guia

[ ] Categorias: Viagem (primária) + Estilo de vida (secundária)

Onde: App Store Connect → App Information

Tempo estimado: 15 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Alinhado ao posicionamento de guia local.

[ ] URL de suporte e marketing

Onde: App Store Connect

Tempo estimado: 15 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Suporte: guiadebolso.app · Marketing: guiadebolso.app/landing

## 5.2 Informações de revisão

[ ] Criar conta de demonstração para revisor Apple

Onde: Supabase Auth + perfil admin separado ou conta teste

Tempo estimado: 1 hora

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Fornecer login/senha ou número SMS de teste na seção Review Notes.

[ ] Escrever notas para o revisor

Onde: App Store Connect → App Review Information

Tempo estimado: 1 hora

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Explicar: app funciona sem login; geolocalização opcional; busca IA requer conta; conteúdo regional Imbituba.

[ ] Documentar disclaimer de conteúdo gerado por IA

Onde: Notas de revisão + Termos seção 6 (legalContent.js)

Tempo estimado: 30 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Sugestões IA são orientativas; usuário deve confirmar no local.

## 5.3 Upload e revisão

[ ] Upload do .ipa via Xcode ou Transporter

Onde: Mac → Transporter app ou Xcode Organizer

Tempo estimado: 1 hora

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Build deve aparecer em App Store Connect → TestFlight em ~15 min.

[ ] Preencher informações de exportação (criptografia)

Onde: App Store Connect → Compliance

Tempo estimado: 15 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: HTTPS padrão → geralmente 'uses encryption exempt'.

[ ] Selecionar build e submeter para revisão

Onde: App Store Connect → Submit for Review

Tempo estimado: 30 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Aguardar processamento do build antes de submeter.

[ ] Responder rejeições em até 24 horas

Onde: App Store Connect → Resolution Center

Tempo estimado: Variável

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Manter tom profissional; anexar vídeo se necessário.

## 5.4 Possíveis motivos de rejeição (preparar antes)

[ ] Guideline 4.2 — app muito simples / wrapper

Onde: Garantir valor nativo além do site

Tempo estimado: Preventivo

Dificuldade: [DIFÍCIL]

Observações: Destacar IA, clima, rotas offline parcial (futuro), QR codes. Capacitor com features nativas ajuda.

[ ] Login obrigatório sem exploração prévia

Onde: App já permite guest em home, lugares, rotas curadas

Tempo estimado: Verificado

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Login só para favoritos, avaliar, busca IA logada, roteiro IA.

[ ] Política de privacidade incompleta ou URL quebrada

Onde: https://guiadebolso.app/privacidade

Tempo estimado: Preventivo

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Alinhar App Privacy labels com texto legal.

[ ] Localização sem justificativa clara (Guideline 5.1.1)

Onde: Info.plist NSLocationWhenInUseUsageDescription

Tempo estimado: 30 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Texto: 'Usamos sua localização para calcular distâncias e sugerir lugares perto.'

[ ] Conteúdo gerado por IA sem disclaimer

Onde: UI busca/roteiro + termos legais

Tempo estimado: Concluído parcial

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Reforçar mensagem na interface além dos termos.

## 5.5 Pós-aprovação App Store

[ ] Testar via TestFlight antes do release público

Onde: TestFlight → Internal testers

Tempo estimado: 1 dia

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Mínimo 1 build TestFlight validado por você.

[ ] Liberar release público manual ou automático

Onde: App Store Connect → Release

Tempo estimado: 15 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Escolher 'Manually release' para sincronizar com Play Store.

[ ] Publicar link da App Store nas comunicações

Onde: Landing, redes sociais, parceiros

Tempo estimado: 1 hora

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Smart App Banner opcional no site.

FASE 6 — INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO (antes do lançamento)

| Estimativa de tempo 3–5 dias | Dificuldade geral Médio | Pré-requisitos Contas Vercel/Supabase; domínio ativo |
| --- | --- | --- |

## 6.1 Supabase

[ ] Upgrade para plano Pro (US$ 25/mês) antes de tráfego real

Onde: Supabase Dashboard → Billing

Tempo estimado: 30 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Projeto prod: rsdjbqzjdyeaedyqwrvc, região us-west-2.

[ ] Configurar backups automáticos diários

Onde: Supabase Pro → Database → Backups

Tempo estimado: 30 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Incluído no Pro. Testar restore em projeto staging.

[ ] Configurar alertas de uso (storage, bandwidth, DB)

Onde: Supabase Dashboard → Settings → Usage

Tempo estimado: 1 hora

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Storage bucket imagens cresce com fotos de 100+ lugares.

[ ] Revisar todas as RLS policies em produção

Onde: Supabase → Authentication → Policies; docs/security-rls.md

Tempo estimado: 4–6 horas

Dificuldade: [DIFÍCIL]

Observações: Comparar com scripts supabase/*_policies.sql. Testar como user comum e admin.

[ ] Aplicar migrations pendentes na ordem do manifest

Onde: docs/migrations.md → SQL Editor

Tempo estimado: 2–4 horas

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Nunca pular ordem. Preview project para testar antes.

## 6.2 Vercel

[ ] Upgrade para plano Pro (US$ 20/mês) se uso comercial

Onde: Vercel Dashboard → Billing

Tempo estimado: 30 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Pro: analytics, team, limites maiores de serverless.

[ ] Confirmar domínio personalizado guiadebolso.app

Onde: Vercel → Domains

Tempo estimado: Concluído

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: DNS apontando corretamente; www redirect configurado.

[ ] Revisar variáveis de ambiente de produção

Onde: Vercel → Settings → Environment Variables; docs/environment.md

Tempo estimado: 1 hora

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Obrigatórias: SUPABASE_*, ANTHROPIC_API_KEY. Opcional: SERVICE_ROLE, SENTRY, GOOGLE_MAPS.

[ ] Configurar Vercel Analytics e alertas de erro

Onde: Vercel Dashboard → Analytics

Tempo estimado: 1 hora

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Sentry opcional via NEXT_PUBLIC_SENTRY_DSN (lib/observability.js).

## 6.3 Domínio e e-mail

[ ] Confirmar registro do domínio guiadebolso.app

Onde: Registrador de domínio

Tempo estimado: Concluído

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Renovar auto-renewal; .com.br opcional para SEO local.

[ ] Configurar DNS apontando para Vercel

Onde: Registrador → DNS records

Tempo estimado: Concluído

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: A/AAAA ou CNAME conforme Vercel instrui.

[ ] Configurar e-mail profissional (Google Workspace ou similar)

Onde: Google Workspace → MX records

Tempo estimado: 2–4 horas

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: contato@guiadebolso.app já referenciado no app. Criar suporte@ se necessário.

[ ] Validar entrega de e-mail (SPF, DKIM, DMARC)

Onde: DNS do domínio

Tempo estimado: 1 hora

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Importante para OTP Supabase e comunicação com parceiros.

## 6.4 Monitoramento

[ ] Configurar Sentry para captura de erros

Onde: sentry.io + NEXT_PUBLIC_SENTRY_DSN na Vercel

Tempo estimado: 2–3 horas

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Hoje só console.error (lib/observability.js). Crítico pós-lançamento.

[ ] Configurar alertas de downtime

Onde: UptimeRobot, Better Stack ou Vercel

Tempo estimado: 1 hora

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Monitorar guiadebolso.app e /api/buscar health.

[ ] Validar custos de IA com painel admin

Onde: /admin/ia → tabela logs_ia

Tempo estimado: 30 min

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: lib/logIA.js registra tokens e custo USD por chamada.

[ ] Configurar cron de purge de lugares inativos

Onde: vercel.json → /api/cron/lugares-purge + CRON_SECRET

Tempo estimado: 1 hora

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: supabase/lugares_purge_inativos.sql — retenção 30 dias.

FASE 7 — LANÇAMENTO E DIVULGAÇÃO (semana do lançamento)

| Estimativa de tempo 5–7 dias | Dificuldade geral Médio | Pré-requisitos Apps aprovados nas duas lojas; infra estável |
| --- | --- | --- |

## 7.1 Comunicação com parceiros

[ ] Notificar estabelecimentos parceiros sobre o lançamento

Onde: WhatsApp, e-mail, visita presencial

Tempo estimado: 2–3 dias

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Meta comercial: 36 parceiros. Plano Parceiro R$ 199/mês.

[ ] Enviar kit de boas-vindas (QR Code, adesivo, artes)

Onde: Admin → PDF QR (/admin/lugares) + design

Tempo estimado: 1–2 dias

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: QR URL curta /q/{slug} já implementada.

[ ] Realizar onboarding presencial ou por videochamada

Onde: Estabelecimentos parceiros

Tempo estimado: 1 semana (contínuo)

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Mostrar relatórios em /admin/relatorios.

[ ] Ativar grupo WhatsApp dos fundadores / early adopters

Onde: WhatsApp Business

Tempo estimado: 2 horas

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Canal de feedback rápido nos primeiros 30 dias.

## 7.2 Redes sociais

[ ] Confirmar perfis Instagram e TikTok ativos

Onde: lib/siteContact.js → @guiadebolsoimbituba

Tempo estimado: Concluído

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Atualizar bio com links das lojas após aprovação.

[ ] Preparar calendário de posts de lançamento (7 dias)

Onde: Canva + agendador (Meta Business Suite)

Tempo estimado: 1–2 dias

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Conteúdo: busca IA, praias, depoimentos, bastidores.

[ ] Publicar nos dias D0, D+1 e D+7 do lançamento

Onde: Instagram, TikTok, stories

Tempo estimado: Contínuo

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Incluir links smart para Play Store e App Store.

## 7.3 Divulgação institucional

[ ] Comunicado oficial com a prefeitura de Imbituba

Onde: E-mail institucional + reunião

Tempo estimado: 1–2 dias

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Posicionamento: guia turístico oficial da cidade (parceria estratégica).

[ ] Solicitar divulgação nos canais oficiais da prefeitura

Onde: Site, Instagram e WhatsApp municipal

Tempo estimado: 1 semana

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Ter press kit pronto (logo, screenshots, texto padrão).

[ ] Contato com imprensa local (jornais, rádios, portais)

Onde: Imbituba e região (Garopaba, Laguna)

Tempo estimado: 2–3 dias

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Ângulo: app com IA feito localmente para turismo.

[ ] Solicitar matéria jornalística sobre o app

Onde: Portal G1 SC, NSC, jornais regionais

Tempo estimado: 1–2 semanas

Dificuldade: [DIFÍCIL]

Observações: Oferecer demo presencial e entrevista com fundador.

## 7.4 ASO (App Store Optimization)

[ ] Pesquisar keywords para turismo em SC

Onde: AppTweak, Sensor Tower ou pesquisa manual nas lojas

Tempo estimado: 2–3 horas

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Foco: imbituba, praia, roteiro, restaurante, o que fazer.

[ ] Otimizar título e descrição com keywords

Onde: Play Console + App Store Connect

Tempo estimado: 2 horas

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Revisar a cada 30 dias com base em conversão.

[ ] Solicitar avaliações aos primeiros usuários

Onde: In-app prompt (futuro) + WhatsApp + presencial

Tempo estimado: Contínuo

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Meta 30 dias: 50+ avaliações nas stores.

[ ] Monitorar posicionamento e conversão

Onde: Play Console Statistics + App Store Connect Analytics

Tempo estimado: Semanal

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Acompanhar impressões → instalações → retenção D1/D7.

FASE 8 — PÓS-LANÇAMENTO (primeiros 30 dias)

| Estimativa de tempo 30 dias contínuos | Dificuldade geral Médio | Pré-requisitos App publicado; monitoramento ativo |
| --- | --- | --- |

## 8.1 Monitoramento diário

[ ] Verificar crashes e erros no Sentry

Onde: sentry.io dashboard

Tempo estimado: 15 min/dia

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Priorizar erros em /api/buscar e auth callback.

[ ] Acompanhar métricas de uso no Supabase

Onde: Tabela logs + Dashboard admin /admin

Tempo estimado: 15 min/dia

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: KPIs: acessou_app, visualizou_lugar, ir_agora, escaneou_qr.

[ ] Acompanhar custo de IA no painel admin

Onde: /admin/ia → logs_ia (custo_usd acumulado)

Tempo estimado: 15 min/dia

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Com 100 lugares, ~R$ 0,15/busca; escala para ~R$ 0,44 com 300 (docs/CUSTOS.md).

[ ] Responder avaliações nas stores

Onde: Play Console + App Store Connect

Tempo estimado: 30 min/dia

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Responder em português, tom cordial, resolver problemas publicamente.

[ ] Triar feedback in-app

Onde: /admin/feedback

Tempo estimado: 30 min/dia

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: FeedbackProvider em Perfil → Ajuda e feedback.

## 8.2 Atualizações

[ ] Corrigir bugs reportados pelos usuários

Onde: GitHub Issues → Cursor → deploy

Tempo estimado: Contínuo

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: SLA sugerido: críticos em 24h, menores em 1 semana.

[ ] Publicar atualizações nas stores

Onde: Mesmo fluxo AAB/.ipa; incrementar versionCode/build

Tempo estimado: 1–3 dias por release

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Review Apple costuma ser mais rápido em updates.

[ ] Comunicar melhorias aos parceiros

Onde: WhatsApp + e-mail mensal

Tempo estimado: Mensal

Dificuldade: [FÁCIL]

Observações: Enviar relatório PDF via /admin/relatorios.

## 8.3 Métricas de sucesso (primeiros 30 dias)

[ ] Meta: 500+ downloads combinados (Play + App Store + web PWA)

Onde: Play Console + App Store Connect + Vercel Analytics

Tempo estimado: 30 dias

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Acompanhar semanalmente; ajustar divulgação se abaixo.

[ ] Meta: 200+ usuários ativos (MAU)

Onde: logs.acao = acessou_app + perfis ativos

Tempo estimado: 30 dias

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Definir MAU como usuário com ≥1 acesso no mês.

[ ] Meta: 50+ avaliações nas stores (média ≥ 4,0)

Onde: Play Console + App Store Connect

Tempo estimado: 30 dias

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Pedir avaliação após experiência positiva (favoritar, roteiro).

[ ] Meta: 30+ estabelecimentos ativos no catálogo

Onde: Supabase lugares status=ativo

Tempo estimado: 30 dias

Dificuldade: [MÉDIO]

Observações: Escalar para 100 no lançamento; 300 em ~3 meses (CUSTOS.md).

# Referências e Recursos

Links úteis para execução do roteiro. Prefira sempre a documentação oficial das plataformas para procedimentos atualizados.

• Google Play Console: play.google.com/console

• Apple App Store Connect: appstoreconnect.apple.com

• Apple Developer Program: developer.apple.com/programs

• Capacitor Docs: capacitorjs.com/docs

• Android Studio: developer.android.com/studio

• Xcode: developer.apple.com/xcode

• Supabase Dashboard: supabase.com/dashboard

• Vercel Dashboard: vercel.com/dashboard

• Guia de Bolso (produção): guiadebolso.app

• Política de Privacidade: guiadebolso.app/privacidade

• Checklist de testes: guiadebolso.app/checklist-testes.html

• Repositório GitHub: github.com/BrunoDislilerDev/guia-de-bolso

• Documentação técnica: github.com/BrunoDislilerDev/guia-de-bolso/tree/main/docs

— Fim do documento —